福建省泉州司法强制隔离戒毒所

迁建项目财政支出绩效

自评报告

福建省泉州司法强制隔离戒毒所

2017年5月2日

福建省泉州司法强制隔离戒毒所

迁建项目财政支出绩效评价自评报告

根据省财政厅《关于开展省直部门2016年专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2017〕1号）及《福建省预算绩效目标管理暂行办法》（闽财绩〔2014〕2号）等文件，按照财政支出绩效评价的有关规定，按福建省发改委的通知，我所将迁建项目列入财政支出绩效评价项目。

按照相关文件规定,我所对泉州司法强制隔离戒毒所迁建项目财政支出进行绩效评价。结合项目实际情况，我们进行了绩效指标设计、问卷调查、召开座谈会、账表查证等必要的工作程序，对送审的有关资料进行认真、细致的评审，现将项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）单位基本情况

我所为福建省泉州司法强制隔离戒毒所，位于泉州市丰泽区泉山路20号，创建于1980年，占地面积17.78亩。现有房屋建筑面积约1.5万平方米。我所占地面积狭小，周边无扩展的潜力，建筑为典型的“四合院”结构，无法建设警戒围墙，建筑物外墙就兼作警戒围墙，硬件及安全条件差，特别是学员宿舍、教室、食堂餐厅、习艺车间在同一幢楼的“多合一”局面无法彻底改变，院内消防疏散困难，长期以来都是我省戒毒系统消防、生产事故隐患最大的主要整改单位。我所面前主要承担泉州市公安机关决定强制隔离戒毒人员的收治任务，并且随着泉州地区经济的快速增长,社会流动人员不断增多,戒毒人员的数量呈现继续大幅度增长的趋势，这使得场所规模无法满足收容收治需要的矛盾日益彰显。

（二）项目基本情况

项目主管单位：福建省司法厅戒毒管理局

项目使用单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

项目类型：基本建设项目

项目承担部门：福建省泉州司法强制隔离戒毒所迁建办

1.项目实施依据

2008年8月27日，省政府办公厅于以批件形式同意我所迁建。我所迁建项目为我省戒毒系统“十一五规划”建设项目、“十二五规划”续建项目。2012年11月，省发改委批复我所迁建项目建议书；2013年11月，省发改委批复我所迁建项目可行性研究报告；2014年1月，南安市规划局核发《建设工程设计方案批复通知书》；2014年4月南安市规划局核发《建设用地规划许可证》；2014年8月，省林业厅核发《使用林地审核同意书》；2014年12月，省发改委批复我所迁建项目初步设计及概算。2014年12月，省人民政府做出批示，同意我所迁建项目进行土地征收。根据以上文件，予以立项。

2.项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围

迁建项目的建设是加强地方政法基础设施建设的需要，加强禁毒工作的需要，城市发展建设综合开发的需要，是推进福建省司法强戒场所建设步伐的需要，是改善司法强戒所民警、护卫人员及其他人员的工作条件，稳定干部队伍的需要。

项目投入的资金主要用于通过司法强戒所的建设，通过对场所的建设加强对戒毒人员的教育挽救，提高戒毒质量，把戒毒人员矫治成为守法公民，使其由先进生产力的破坏者成为社会主义的建设者，促进社会经济发展从而带来间接效益。

3.项目必要性、可行性分析

我所创建于1980年，占地面积17.78亩。现有房屋建筑面积约1.5万平方米。我所占地面积狭小，周边无扩展的潜力，建筑为典型的“四合院”结构，无法建设警戒围墙，建筑物外墙就兼作警戒围墙，硬件及安全条件差，特别是学员宿舍、教室、食堂餐厅、习艺车间在同一幢楼的“多合一”局面无法彻底改变，院内消防疏散困难，长期以来都是我省戒毒系统消防、生产事故隐患最大的主要整改单位。我所面前主要承担泉州市公安机关决定强制隔离戒毒人员的收治任务，并且随着泉州地区经济的快速增长,社会流动人员不断增多,戒毒人员的数量呈现继续大幅度增长的趋势，这使得场所规模无法满足收容收治需要的矛盾日益彰显。

我所迁建项目选址南安市丰州镇素雅村和铺顶村交界处，距离307省道约300米，距泉州市区约14公里，三面环山，该地块东至西山山路田边，西至浦头山界下，南至火烧阁石窟界，北至燕子山（详见附图一：项目区域位置图）。规划选址建设用地约285亩（含未来发展预留地165亩），其中素雅村浦头自然村火烧阁近125亩（农保地约100多亩已经审批置换调整），铺顶村内猪山160多亩。场址地理位置优越，交通便捷。

通过对迁建项目资金使用情况进行分析，可以有效节约资金，提高工作效率，有助于迁建项目的顺利推进。

4.项目绩效总目标及阶段性目标

项目绩效的目标是根据省委省政府及省发改委的批复，完成场所的迁建工作。阶段性目标为有目的的，切实做到每一笔资金的合理使用，加强资金管理，积极稳步推进场所的迁建工作。

二、迁建项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

1.项目的执行情况

泉州所迁建项目一期工程已通过省发改委关于项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的审批，并取得了项目选址意见书、项目规划许可证、用地预审意见书、林地预审意见书及省政府同意土地征收的批文等文件。

至2016年底，泉州所迁建项目累计完成总投资4443.72万元，其中实际投资额为1181.67万元（包含可研阶段材料编制费用、被征地农民社保金、林地补偿及恢复费、耕地开垦费、新增建设用地使用费、部分设计费用及测绘费用等），预付丰州镇政府征迁款项3262.05万元（包括划拨地补偿款、地上物补偿款、制作一条12米宽500多米长的进场道路、场地平整费用、个案补偿款、委托第三方评估单位费用及工作综合费用等）。

2016年,省发改委核发了我所迁建项目资金4000万元,为推进项目进程,我所多次与丰州镇沟通协调,要求其加快征迁工程。但因场地平整需按流程进行预算、财审、发包等工作。同时，因人防建设问题，我所又开展了科研修编工作。至编制本报告时，仍在等待发改委召开评审会，导致整体工期延后，资金使用率不高。

2.项目管理制度及执行情况

迁建项目资金管理关系到我所迁建工作的顺利开展，需要按照戒毒工作制度相关规定管理，费用的开支需要按财务管理制度进行。

迁建项目资金管理主要的管理制度有《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》、《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第127号）、《福建省司法行政戒毒单位采购办法》（闽司戒【2015】198号）、《党政机关办公用房建设标准》（发改投资【2014】2674号）、《福建省劳教系统建设项目及资金管理暂行办法》（闽司教[2006]4号）、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《福建省司法行政戒毒机关财务审批权限规定》、《中华人民共和国招标投标法》、国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》、七部委联合发布《评标委员会和评标办法暂行规定》、《中华人民共和国合同法》、《福建省招标投标条例》(闽常[2006]10号)、《福建省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》、《泉州市建设工程施工招标投标管理办法》等。

我所对迁建项目资金的支出严格按规定执行，由迁建办负责具体事项。2016年迁建工作共支出资金193.09万元，每一笔均提供相关依据，保证资金不流失，用到实处。

（二）项目财务管理状况

1.项目的投入和支出情况

2015年迁建项目资金结余149.38万元。2016年总拨入7665万元,其中省级财政拨入4000万,为本次绩效评价的项目金额。本年支出193.09万元，本年度结余7621.29万元。其中省级财政资金结余3956.29元，中央资金结余3665万。

2.项目的资金落实情况

2016年财政下达第一批省级预算预算指标，其中我所迁建项目2000万元。2016年7月拨款到账4000万元，预算资金全部到位。

三、项目绩效目标分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

为更好的开展迁建项目资金使用绩效评价工作，我所成立了以财务科为主体，迁建办配合的项目绩效评价小组。依据《关于开展省直部门2016年专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2017〕1号）、省财政厅《福建省预算绩效目标管理暂行办法》（闽财绩〔2014〕2号）等文件的要求，重点是考察项目资金使用的合法性和效益性，促进单位从整体上提升财务管理工作水平，提高资金使用效益。评价小组以科学规范、公正公开的原则，选定项目绩效评价的方法和评价指标。

1.项目绩效评价方法

对迁建项目绩效评价主要采用的方法：

第一，比较法，指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

第二，公众评判法，是指通过问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

第三，目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成目标的因素，从而评价财政支出绩效。

第四，对项目支出具体情况各项管理制度等内容采用查询、核对等合规性审查和采用现场勘验、账表查证等实质性审查相结合的方式。

2.项目绩效评价标准

司法强戒所是一项特殊的工程建设项目，使用功能上有着特殊的要求，使用者也有着特殊的身份，因此，在总平面布置、建筑外观、建筑构造、建筑材料、建筑结构、建筑设备、建筑配件、交通组织、空间组织、建筑色彩等诸多方面都与普通的工业与民用建筑项目有所不同。设计所遵循的除通用规范标准外，还应符合司法强戒所建设的标准。

由于目前项目还处于投入阶段，项目经济效益及社会效益没有直观的数字反映。

3.项目绩效评价指标

根据财政厅《关于做好省直预算单位2016年财政支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2016〕1号）、《福建省预算绩效目标管理暂行办法》（闽财绩〔2014〕2号）、《福建省财政支出绩效评价参考指标体系》（闽财绩〔2012〕13号）等规定，结合本项目实际情况，选用的评价指标包括项目立项情况、社会效益、资金管理情况、财务管理状况、基本生活保障情况等衡量绩效目标完成程度的指标，具体评价指标和权重分配如下表所示：

| 绩效自评指标体系 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 评分标准 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投入（30%） | 时效情况 |  | 项目实施事件与计划时间的差异情况 | ①项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | 2% | 2 |
|  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 1 |
|  |  |  |  | 绩效指标完成率 | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。 | 2% | 0 |
|  |  |  |  | 项目立项规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 |
|  |  | 资金落实 |  | 成本控制率 | ①成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | 5% | 5 |
|  |  |  |  | 资金到位率 | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5% | 5 |
|  |  |  |  | 到位及时率 | ①到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 | 5% | 5 |
|  |  |  |  | 资金使用率 | ①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 5% | 0 |
|  | 过程（30%） | 业务管理 |  | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 |
|  |  | 财务管理 |  | 管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 4% | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 4% | 4 |
|  |  |  |  | 资产专人管理情况 | ①指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分 | 4% | 4 |
|  |  |  |  | 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 4% | 4 |
|  |  | 会计信息管理 |  | 信息规范性 | ①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。 | 4% | 3 |
|  |  |  |  | 信息完整性 | ①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。 | 4% | 3 |
|  | 产出与效益（40%） | 产出数量 |  | 数量达标性 | 迁建项目的施工进度按计划实施，得1分；完不成计划进度不得分。 | 1% | 0 |
|  |  | 产出质量 |  | 产出安全 | 依据项目实施过程诱发社会风险的危害性，没有诱发得满分。每出现一项诱发因素扣0.5分，扣完为止。 | 3% | 1 |
|  |  | 经济效益 |  | 项目的实施是否有助于提高周边地区的经济效益 | 项目的实施是否有助于提高周边地区的经济效益，显著提高得满分，不提高不得分。 | 3% | 0 |
|  |  | 社会效益 |  | 项目实施有助于促进社会的和谐稳定，满足社会公共需求 | 项目实施有助于促进社会的和谐稳定，满足社会公共需求；每出现一项不稳定因素扣0.5分，扣完为止。 | 10% | 8 |
|  |  | 环境效益 |  | 项目实施对周边环境的影响 | 根据项目实施对周边环境的影响，包括水土保持、污染防治等进行评判。每出现一项不利于环境的因素扣0.5分，扣完为止。 | 10% | 7 |
|  |  | 可持续效益 |  | 项目实施的公众关注及支持度 | 项目实施对戒毒工作水平的整体提高是否有益，是否提高社会公众对强制隔离戒毒工作的支持度，每出现一项不利于可持续发展的因素扣0.5分，扣完为止。 | 10% | 9 |
|  |  | 服务对象满意度 |  | 群众满意度 | 征迁工作过程中，被征迁对象对征迁工作的满意度，满意率达98%以上得3分，满意率90%-98%得2分，满意率80%-90%得1分，满意率70%以下得0分。 | 3% | 1 |
|  | 总权重、评价总分 （S） |  |  |  |  | 100% | 76 |
|  | 评价 等级 |  | □优秀（S≧90） √良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S） |  |  |  |  |

3.现场勘查、检查和核实情况

第一，缴交各项税费需提供发票或其他行政票据作为依据，严格资金审批制度。

第二，各项委托性工作，均采用公开透明的方式，由纪检单位全程跟踪，保证不出现违规操作。各项委托工作，均采用书面合同形式签订了各项合同。

第三，保证资金的合理使用的同时，保证工作的顺利开展，积极有效的推进场所迁建工作。

（二）项目绩效目标完成情况

通过对迁建工作资金绩效考评，基本完成了全年度工作计划，并有针对性的开展下阶段的工作。为迁建工作的顺利实施，提供了有力保障。项目绩效目标完成情况良好。

（三）项目绩效分析（对指标体系得分情况进行逐项分析）

1、投入（30%）

（1）时效情况（2%）

项目实际实施月份是否晚于计划月份。评分标准：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。

自评分数：本项目根据迁建项目的进度需求，同时按照场所实际情况，按时实施，自评得分2分。

（2）项目立项（8%）

①绩效目标合理性（2%）

评分标准：第一，是否与项目年度任务数或计划数相对应；第二，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。

自评分数：本项目绩效目标的设置与年度任务数相一致，并与预算确定的资金额相匹配，自评得分2分。

②绩效指标明确性（2%）

评分标准：第一，是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；第二，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。

自评分数：本项目对绩效目标有进行细化，指标也清晰可衡量，但绩效目标还可以更具体细致地进行分解，但目前还达不到。此项扣1分，自评得分1分。

③绩效指标完成率（2%）

评分标准：目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。

自评分数：根据上述公式，自评得分0分。

④项目立项规范性（2%）

评分标准：第一，项目是否按照规定的程序申请立项；第二，所提交的文件、材料是否符合相关要求；第三，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。

自评分数：本项目按规定申请立项，经过必要的可行性研究、专家论证，风险评估、集体决策，按规定提交应交的材料，自评得分2分。

（3）资金落实（20%）

①成本控制率（5%）

评分标准：成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）

自评分数：按上述公式，成本控制率=100%，自评得分5分。

②资金到位率（5%）

评分标准：资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。

自评分数：按上述公式，资金到位率=100%，自评得分5分。

③到位及时率（5%）

评分标准：到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。

自评分数：按上述公式，到位及时率=100%，自评得分5分。

④资金使用率（5%）

评分标准：资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。

自评分数：按上述公式，资金使用率=4.8%，自评得分0分。

2、过程（30%）

（1）业务管理（6%）

①管理制度健全性（2%）

评分标准：是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。

自评分数：本项目有严格的业务管理制度，业务管理制度为国家相关法律法规及上级管理部门按照法律法规制定的制度，合法、合规、完整，自评得分2分。

②制度执行有效性（2%）

评分标准：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。

自评分数：本项目遵守相关法律法规和业务管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，自评得分2分。

③项目质量可控性（2%）

评分标准：是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。

自评分数：本项目有严格质量要求及标准，并且为了达到标准，采取了必需的控制措施和手段，自评得分2分。

（2）财务管理（20%）

①管理制度健全性（4%）

评分标准：是否有专门的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。

自评分数：本项目的资金管理符合相关财务会计制度，自评得分4分。

②资金使用合规性（4%）

评分标准：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。

自评分数：本项目的资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支严格执行审批权限规定，自评得分4分。

③固定资产专人管理情况（4%）

评分标准：指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分。

自评分数：我所办公室专门的资产管理员，本项目涉及到的固定资产由资产管理员调配置至项目实施部门迁建办，由迁建办具体管理，自评得分4分。

④项目资金安全性（4%）

评分标准：是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。

自评分数：本项目符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况，自评得分4分。

（3）会计信息管理（8%）

①信息规范性（4%）

评分标准：项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣1分，扣完为止。

自评分数：本项目相关的会计核算较符合规范，根据省局组织的财务检查结果，本项自评扣1分，自评得分3分。

②信息完整性（4%）

评分标准：项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。

自评分数：本项目大部分会计核算的资料附件较齐全完整，但是根据省局组织的财务检查结果，存在个别报销附件未附齐，本项自评扣1分，自评得分3分。

3、产出与效益（40%）

（1）产出数量（1%）

评分标准：迁建项目的施工进度按计划实施，得1分；完不成计划进度不得分。

自评分数： 2016年度迁建项目按计划开展工作，但进度缓慢，本项自评得0分。

（2）产出质量（3%）

评分标准：依据项目实施过程诱发社会风险的危害性，没有诱发得满分。每发生一起安全事故扣0.5分，扣完为止。

自评分数： 2016年度迁建项目安全开展，没有发生任何安全事故，但因项目进度缓慢，本项自评得1分。

（3）经济效益（3%）

评分标准：项目的实施是否有助于提高周边地区的经济效益，显著提高得满分，不提高不得分。

自评分数： 目前迁建项目处于起步阶段，暂时还没有实际的经济产出，但从长远来看迁建项目的建设，能为区域经济建设保驾护航，也能使泉州市北峰丰州组团分区的建设步伐逐步加快，使区域经济得到了发展，促进了北峰丰州组团城镇建设和经济建设的快速发展。但因项目进度缓慢，目前并未出现实际效果，本项自评得0分。

（4）社会效益（10%）

评分标准：项目实施有助于促进社会的和谐稳定，满足社会公共需求；每出现一项不稳定因素扣0.5分，扣完为止。

自评分数：项目建成将为维护保障社会稳定，收治并改造各类戒毒人员，促进社会主义政治文明建设提供了有力保障。通过司法强戒所的建设加强对戒毒人员的教育挽救，提高戒毒质量，把戒毒人员矫治成为守法公民，使其由先进生产力的破坏者成为社会主义的建设者，促进社会经济发展从而带来间接效益。迁建项目受到了地方政府和人民群众的大力支持,但因目前还处于起始阶段，效益还不明显，本项自评得8分。

（5）环境效益（10%）

评分标准：根据项目实施对周边环境的影响，包括水土保持、污染防治等进行评判。每出现一项不利于环境的因素扣0.5分，扣完为止。

自评分数： 根据泉州市环保局对本项目环评的要求，由于在工程项目的建设和使用中，充分考虑了各类可能产生的环境污染，并采取了比较完善的防护措施，从整体上做到了预防与治理并重，不会对周边环境造成较大影响，能够满足现阶段环境保护的要求，本项自评得7分。

（6）可持续效益（10%）

评分标准： 项目实施对戒毒工作水平的整体提高是否有益，是否提高社会公众对强制隔离戒毒工作的支持度，每出现一项不利于可持续发展的因素扣0.5分，扣完为止。

自评分数：项目实施有助于缓解泉州市当前面临的严峻毒品形势，提高社会公众对强制隔离戒毒工作的支持度,本项自评得9分。

（7）服务对象满意度（3%）

评分标准：征迁工作过程中，被征迁对象对征迁工作的满意度，满意率达98%以上得3分，满意率90%-98%得2分，满意率80%-90%得1分，满意率70%以下得0分。

自评分数：2016年迁建工作开展中，与被征迁对象多次商谈，沟通良好，根据群众调查反馈，工作满意率为85%，本项自评得1分。

四、项目存在的问题及改进意见

迁建项目资金情况存在的主要问题有：

第一，项目进度缓慢，而资金已全部到位，资金无法得到有效使用。

第二，由于项目进度较慢，项目的建设期延长，造成建设项目管理费用加大，不利于项目目标的实现。

第三，迁建项目牵涉到政府部分非常多，而财政部门只管资金拨款，不论实际问题要求项目资金必须在一定年限使用完毕，不符合项目实际情况。

第四，我单位为省直部门，在地方开展迁建工作阻碍较大，且项目开展缺乏专业人员。

第五,项目一次到位资金较多，但资金使用比率较低，剩余资金没有合法合理的提高资金效益。

针对以上问题，采取的主要措施有：

1、及时与省财政厅沟通，列好下一年的支出计划，使项目能够有序开展，避免出现资金回收现象。

2、与地方政府多沟通，与项目当地村民多协调，争取加快项目进度。

3、与其他有基建项目的单位多联系，多向其他单位学习，多与上级部门沟通，及时处理迁建过程中出现的问题。

五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

结合项目资金执行的过程，我单位认为在预算管理和绩效管理上还可以通过以下几点进行改进：

第一，预算管理和绩效管理理念尚未全面树立。预算和绩效是一项综合性很强的工作。建议预算管理的意识扩展到整个项目实施过程，不仅要要求财务人员加强预算管理和绩效管理的意识，也需要对项目的其他管理人员进行培训，提高项目资金的使用效率，加强

第二，缺乏专业的预算绩效管理队伍，绩效评价的整个工作流程不规范，绩效评价结果不够客观。主管部门应加强对绩效评价工作的指导。

第三，预算绩效管理制度体系不够完善，没有科学、合理的指标体系，也没有根据不同部门的实际情况制定相应的绩效指标。财政部门单纯通过收回存量资金的办法来督促预算资金的使用，没有对资金使用单位的实际情况进行考虑，容易加大财政部门与资金使用单位资金的矛盾，不利于政府工作的开展。

第四，应当加强和对评价结果的应用，更好的发挥绩效管理的作用。建议建立绩效管理跟踪机制，更有利于优化资源配置，控制和节约成本。